| 学 号： |  |
| --- | --- |

软件工程实践（二）

| 学 院 | 计算机与人工智能学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 软件工程 |
| 班 级 | 软件2302 |
| 姓 名 | 孙晨奥、马腾宇、贺瑞达、周俊希 |
| 编 号 | fourswingeel |
| 指导教师 | 唐祖锴 |

| 2026 | 年 | 6 | 月 | 18 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1.	任务概述	1

2.	小组任务计划	2

2.1.	任务分析	2

2.2.	项目架构与功能设计	3

2.3.	团队组成与分工	5

2.4.	软件工具与项目约束	5

3.	小组软件过程	5

3.1.	代码仓库	5

3.2.	软件版本计划	8

3.3.	开发分支模型与提交流程	8

3.4.	代码规范与检查流程	10

3.5.	项目测试计划与实施流程	10

3.6.	项目集成与发布规范	10

3.7.	团队沟通与协作机制	11

4.	小组成员任务报告	11

4.1.	成员一任务分工及实施过程描述	11

4.2.	成员二任务分工及实施过程描述	12

4.3.	成员三任务分工及实施过程描述	12

4.4.	成员四任务分工及实施过程描述	12

5.	实施过程问题记录与分析	13

6.	任务总结	14

7.	参考文献	15

- 任务概述

1.1 项目背景

本项目为"杀戮尖塔克隆版"（Slay the Spire Clone），是一款基于 Spring Boot + Vue 3 技术栈开发的卡牌类 Roguelike 单机游戏。项目旨在通过复现经典独立游戏《杀戮尖塔》的核心玩法机制，实践软件工程全流程开发方法，包括需求分析、系统设计、编码实现、测试与项目管理等环节。

1.2 项目主要内容

项目实现了一个完整的卡牌 Roguelike 游戏，包含以下核心功能模块：

（1）角色系统：提供铁甲战士（初始 HP 80、燃烧之血遗物）和静默猎手（初始 HP 70、蛇眼戒指遗物）两种可选角色，各自拥有独特的初始卡牌组。角色选择在 cover.html 页面完成，后端通过 GET /api/character/{id} 接口返回角色初始数据。

（2）地图系统：程序化生成包含普通敌人、精英敌人、篝火、商店、随机事件和 Boss 的战斗路线图。每幕地图包含 15-17 层节点，采用非交叉路径算法确保连通性。地图数据由后端 GET /api/map 接口生成，前端 map.html 通过 DOM 渲染节点与路线。

（3）战斗系统：实现回合制卡牌对战，支持能量管理（默认 3 点/回合）、手牌上限（10 张）、手牌抽取与打出、敌人数值计算与意图系统（ATTACK/DEFEND/BUFF/DEBUFF/MULTI_ATTACK 五种类型）。实现 14 种状态效果（力量/敏捷/易伤/虚弱/脆弱/中毒/再生/仪式/无实体/激怒/人工制品等）的叠加与结算。支持多段攻击、X 耗费、AOE、力量倍率、随机目标等 15+ 种特殊卡牌机制。战斗系统由 BattleService 有状态单例服务统一管理，前端 fight.html 基于 Vue 3 Options API 实现响应式交互。

（4）遗物系统：实现 48 件遗物，涵盖

STARTER/COMMON/RARE/LEGENDARY/BOSS/SPECIAL/EVENT 七种稀有度。稀有度抽取权重为 COMMON 80%、RARE 15%、LEGENDARY 5%。遗物效果通过 RelicEffectHandler 统一分发，支持回合开始/结束触发、伤害计算钩子、击杀触发、出牌触发等多种时机。Boss 遗物采用独立等概率池，每场 Boss 战后提供三选一选择界面；池空时以头环兜底。

（5）奖励与成长系统：战斗胜利后提供卡牌三选一（card_select.html）、金币奖励、遗物奖励（reward.html）。篝火节点支持休息（恢复 30 HP）和锻造升级卡牌（campfire.html/forge.html）。商店系统支持购买卡牌、购买遗物、付费删除卡牌（shop.html）。

（6）事件系统：实现 20 个随机事件，按第一/二/三幕分层分布。事件类型包括安全事件（神秘泉水回血、生命古树摘果）、风险事件（赌徒赌局、暗影集会）和特殊交易事件（灵魂商人、堕落骑士）。通过 EventService 随机抽取并执行选项效果。

（7）存档系统：基于 JSON 的游戏进度持久化。SaveService 负责存档的保存（POST /api/save）、加载（GET /api/load）和删除（DELETE /api/save）。存档数据覆盖角色信息、HP/金币/卡组/遗物/已访问节点/当前阶段等所有持久化状态。前端通过 localStorage 和 sessionStorage 缓存游戏数据。

（8）调试控制台：console.html 提供开发者工具页面，支持按稀有度和关键字搜索所有卡牌和遗物，点击即可添加到当前角色的卡组或背包。

1.3 任务目的

（1）实践软件工程全流程：从需求分析、架构设计、编码实现到测试与部署，完整经历一个中等规模项目的开发周期。

（2）掌握前后端分离开发模式：后端使用 Spring Boot 提供 RESTful API，前端使用原生 HTML/JS + Vue 3 构建用户界面。

（3）训练团队协作能力：通过 Git 分支管理（main/develop/feature 三层模型）、Pull Request 代码评审、Issue 任务追踪等方式模拟真实团队开发流程。

（4）运用 CI/CD 工具：配置 GitHub Actions 实现持续集成，包括 JSON 配置文件格式校验和 Maven 自动化编译。

（5）锻炼游戏逻辑设计与实现能力：深入理解回合制卡牌游戏的战斗状态机设计、数值计算与平衡、状态效果叠加与结算规则。

（6）培养工程化开发习惯：包括代码规范（Java 4 空格缩进、JS 2 空格缩进）、约定式提交信息（feat/fix/refactor/chore 前缀）、配置文件管理、自动化测试脚本等工程实践。

1.4 项目展示

项目展示视频发布于bilibili网站上。视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1mdjw6hE1M/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=f3aa6473640d504025f726cb09c25a2b

- 小组任务计划

本次开发的工作重点可划分为战斗系统核心引擎、数据模型与配置管理、前后端API对接与页面开发、地图生成与流程控制四个方面。技术难点包括战斗状态机复杂性、15+种特殊卡牌机制、大量JSON配置数据的管理、跨战斗状态泄漏、前端多页面参数一致性等。

  - 任务分析

2.1.1 工作重点

（1）战斗系统核心引擎：卡牌打出、伤害结算、状态效果叠加、敌人 AI 意图系统，占整体工作量的 40%。

（2）数据模型与配置管理：138 张卡牌、23 种敌人、48 件遗物、20 个事件等游戏数据以 JSON 格式规范化存储，占 20%。

（3）前后端 API 对接与页面开发：12 个前端页面通过 REST API 与后端通信，占 25%。

（4）地图生成与流程控制：地图路线生成、节点跳转逻辑，占 15%。

| 优先级 | 工作模块 | 重点说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 战斗系统核心逻辑 | 卡牌打出、伤害计算、状态效果、敌人 AI 是游戏可玩性的基础，需优先保证稳定性和正确性 |
| 高 | 数据模型与配置管理 | 138 张卡牌、23 种敌人、48 件遗物等大量游戏数据需以 JSON 格式规范管理 |
| 高 | 前后端 API 对接 | 所有前端页面需通过 REST API 与后端通信，接口设计需提前约定 |
| 中 | 地图生成与流程控制 | 地图路线生成、节点跳转逻辑需保证连通性和随机性 |
| 中 | 存档系统 | 游戏进度的序列化与反序列化需覆盖所有游戏状态 |
| 低 | 调试控制台 | 辅助开发测试，非核心功能但可显著提升调试效率 |

2.1.2 技术难点分析

（1）战斗状态机复杂性：战斗涉及抽牌、出牌、伤害结算、状态效果结算、敌人行动、回合结束等多个阶段，各阶段之间存在严格的时序依赖。例如：金纸遗物在卡牌消耗时抽牌，若不采用副本遍历则导致 ConcurrentModificationException。

（2）特殊卡牌机制多样化：15+ 种特殊卡牌效果（X 耗费、多段攻击、力量倍率、AOE、随机目标、消耗非攻击牌、丢弃全部手牌、中毒翻倍/额外结算、临时升级等），每种效果对战斗执行流程的影响各不相同。

（3）大量配置数据管理：JSON 配置文件 6 个、1000+ 行，手动编写极易出错。开发了 _check_json.py 和 _check.py 自动化检查脚本并集成到 CI。

（4）跨战斗状态泄漏：触媒（本场战斗中毒额外结算）、精准（本场战斗小刀伤害增加）等效果在 newBattle() 中必须显式重置。

（5）前端多页面参数一致性：12 个页面间通过 URL query 参数传递上下文，任一项遗漏即导致阶段丢失或节点跳转错误。

  - 项目架构与功能设计

2.2.1 整体架构

项目采用前后端分离的单体应用架构。后端 Spring Boot 同时提供 REST API 和静态资源托管（frontend/ 目录下的 HTML/JS 文件）。前端为原生 HTML + Vue 3 CDN 模式，无需构建工具。

架构特点：

（1）BattleService 为有状态 @Service 单例，通过 synchronized 方法保证单线程访问安全。

（2）所有游戏数据存储在内存中，无数据库持久化，仅在战斗间通过 JSON 存档文件持久化。

2.2.2 核心模块设计

后端分层：Controller 层（REST API 接口）→ Service 层（BattleService/RelicPoolService/EventService/SaveService）→ Model 层（Card/Enemy/Combatant/Player/StatusEffect/Relic 等核心模型）→ Repository 层（GameDataRepository 从 JSON 配置文件加载数据）。

前端组件：card_ui.js（卡牌效果文字/悬浮小窗/稀有度颜色/卡牌类型标签）、save_helper.js（存档读写/API 调用封装）、status_bar.js（全局状态栏/通用弹窗/BGM 管理）。共 12 个 HTML 页面。

| 模块 | 主要职责 | 关键类/组件 |
| --- | --- | --- |
| 卡牌系统 | 定义和管理所有卡牌属性、效果、升级规则 | Card.java, cards.json |
| 角色系统 | 管理玩家属性、手牌、遗物、状态 | Player.java, CharacterInitializer |
| 敌人系统 | 定义敌人属性、行动模式、意图 | Enemy.java, enemies.json |
| 战斗系统 | 控制战斗流程、卡牌打出、伤害结算 | BattleService.java, BattleController.java |
| 地图系统 | 生成随机路线、管理节点跳转 | MapService.java, MapController.java |
| 事件系统 | 随机事件触发、选项执行 | EventService.java, events.json |
| 奖励系统 | 战斗奖励生成与选择 | RewardController.java |
| 商店系统 | 商品生成、购买逻辑 | ShopController.java |
| 存档系统 | 游戏进度读写 | SaveService.java, save_helper.js |
| 前端 UI | 各页面界面渲染与用户交互 | *.html, card_ui.js, status_bar.js |

2.2.3 数据流设计

初始化流程：前端选择角色 → POST /api/init → 后端生成初始存档 → 返回角色数据 → 前端跳转 start.html 选择初始遗物 → 跳转 map.html。

战斗流程：POST /api/game/new → 后端加载敌方阵容 → 返回战斗状态 → 用户出牌（POST /api/game/play）→ 后端执行效果并返回更新 → 结束回合（POST /api/game/endTurn）→ 敌人行动 → 返回新状态。

存档流程：每场战斗结束后自动调用 POST /api/save → 后端将 SaveData 序列化为 JSON 文件。

  - 团队组成与分工

孙晨奥（项目经理/架构师/前后端开发）：负责整体架构设计、技术选型、后端战斗系统核心逻辑开发、部分JSON配置管理（确立json模板格式及部分内容开发）。游戏前端整体美术优化、run.bat/run.sh一键启动脚本、程序化地图生成算法、全项目代码审计与30+个Bug修复、GitHub Releases发布、Bug追踪与文档管理。

马腾宇（后端核心开发/数据配置管理）：负责JSON主要配置管理（6个配置文件、138张卡牌、20个事件、14种状态效果）、EventService事件系统、ShopService商店系统、SaveService存档系统。开发_check_json.py和_check.py自动化配置检查脚本。实现BattleService战斗引擎、14种状态效果系统、console.html调试控制台、README.md编写。

贺瑞达（前端核心开发/数据编写）：负责全部12个前端页面的开发与API对接。实现card_ui.js/save_helper.js/status_bar.js三个公共工具库，以及fight.html基于Vue 3的完整响应式战斗交互。并实现了大部分敌人的数据及怪物池。

周俊希（系统集成/测试）：RelicEffectHandler遗物效果分发框架、10件Boss遗物机制、RelicPoolService遗物权重抽取池、负责前后端联调集成、测试计划制定与执行。

  - 软件工具与项目约束

2.4.1 开发工具与环境

后端：IntelliJ IDEA + JDK 17 + Maven 3.8+ + Spring Boot 2.7.14 + MyBatis-Plus 3.5.3.1 + H2 内嵌数据库（内存模式）

前端：VS Code + Vue.js 3（CDN 引入） + 原生 HTML/JavaScript

版本控制：Git + GitHub（GitHub Flow 分支模型）

持续集成：GitHub Actions（JSON 格式检查 + Maven 编译）

一键启动：run.bat（Windows）+ run.sh（Linux/macOS）

2.4.2 项目约束

技术约束：后端必须使用 Spring Boot + Maven；前端战斗页面强制使用 Vue 3；所有游戏数据必须从 config/*.json 加载，不得硬编码；存档格式必须为 JSON。

流程约束：所有代码变更必须通过 Git 提交；合并到主分支前需经过至少一位成员的代码评审；每次提交需附带清晰的约定式提交信息（feat/fix/refactor/chore 前缀）。

质量约束：后端核心逻辑需保证无空指针异常和状态非法访问；前端需兼容 Chrome 和 Edge 最新版本。

2.4.3 重难点应对策略

状态机管理：提前设计战斗状态转换图，每次操作前通过 validateBattleActive() 守卫检查。

特殊卡牌机制：在 playCard() 中按统一处理顺序（抽牌→弃牌→增益效果→伤害→效果→消耗→添牌→移除打出牌）编排。

跨战斗泄漏：在 newBattle() 中显式重置

playerExtraPoisonTick/shivBuffDamage/blockPerAttackThisTurn 等 9 个状态变量。

序列化一致性：梳理 48 个 Card 字段，逐一核对 7 个序列化点。

- 小组软件过程

  - 代码仓库

项目代码托管于 GitHub 私有仓库：https://github.com/wutcst/kai-fa-fourswingeel

仓库采用 GitHub Flow 分支模型：main（稳定发布）→ develop（开发集成）→ feature/*（功能开发）/ fix/*（修复）。main 和 develop 分支受保护，禁止直接推送，必须通过 PR 合并。

辅助工具：GitHub Issues（任务追踪和 Bug 记录）+ GitHub Projects（看板进度管理）+ Pull Request（代码评审）。累计完成 200+ 次提交、50+ 个 PR。

分支保护规则

| 分支 | 保护规则 |
| --- | --- |
| main | 禁止直接推送，必须通过 Pull Request 合并；需要至少 1 人 Approve；必须通过 CI 检查 |
| develop | 禁止直接推送，必须通过 Pull Request 合并 |
| （其他）/* | 无保护，开发者自行管理 |

  - 软件版本计划

项目采用语义化版本规范（主版本号.次版本号.补丁版本号）：

Beta v1.0（2026年6月18日）：核心功能完成测试与整合。

早期版本（2026年6月上旬）：基础功能框架搭建完成。

迭代规划：

第一周（项目初始化）：Maven 配置 + 前后端骨架 + 数据模型设计。

第二周（核心功能开发）：战斗引擎 + 卡牌系统 + 数据配置 + 地图生成。

第三周（功能集成）：事件系统 + 商店系统 + 存档系统 + 遗物系统 + Boss 战。

第四周（优化发布）：全流程联调 + 代码审计 + README + GitHub Actions CI + Beta 发布。

  - 开发分支模型与提交流程

分支模型：main（永久，受保护）→ develop（永久，受保护）→ feature/功能名 或 fix/问题简述（临时）。

提交流程：功能分支开发 → git push → 发起 PR 至 develop → 队友 Code Review → CI 自动检查 → 合并 → 验证 → 合入 main → 打 Tag 发布。

提交信息格式：feat:（新功能）、fix:（修复）、refactor:（重构）、balance:（数值调整）、chore:（配置/杂务）、revert:（回退）。例：feat: 增加boss史莱姆老大；fix: 随机多段攻击的地精之角触发用错变量。

分支类型与说明

| 分支类型 | 分支名称 | 用途 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主分支 | main | 存放稳定的正式发布版本代码 | 永久存在 |
| 开发分支 | develop | 功能集成分支，所有 PR 合并至此 | 永久存在 |
| 功能分支 | feature/{功能名} | 单个功能或模块的开发 | 功能开发期间 |
| 修复分支 | fix/{问题简述} | Bug 修复（如 fix: 精英遗物降级抽取） | 修复期间 |

提交流程

提交信息规范

| 提交类型 | 格式示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能开发 | feat: 新增怪物,怪物分层 | 新增功能或模块 |
| Bug 修复 | fix: 精英遗物降级抽取 - 稀有空则降级到普通 | 修复已知问题 |
| 配置变更 | chore: 更改了前后端的连接，增加一键启动脚本 | 构建、配置等辅助变更 |
| 文档更新 | 完成README.md | 文档类更新 |

  - 代码规范与检查流程

自动化检查：_check_json.py 校验所有 JSON 配置文件格式合法性；_check.py 专项校验 enemies.json 怪物数据（HP 范围、意图类型等）。集成到 GitHub Actions CI，每次推送时自动运行。

后端规范（Java）：Oracle 编码规范，4 空格缩进，com.slaythespire 包名，UpperCamelCase 类名，lowerCamelCase 方法/变量。

前端规范（JS）：ES6 规范，2 空格缩进，单引号，lowerCamelCase，文件名 lower_snake_case。

代码评审：每个 PR 由至少一名成员评审，重点关注（1）逻辑正确性与边界条件（2）空指针与并发修改（3）架构一致性（4）序列化完整性。

  - 项目测试计划与实施流程

多层次测试：（1）数据验证 — _check_json.py + _check.py 自动校验 JSON 配置。（2）功能测试 — 手动测试完整游戏流程（覆盖普通/精英/Boss/商店/篝火/宝箱/事件所有节点类型）。（3）边界测试 — 空手牌/空牌堆/满手牌（10 张上限）/0 能量/0 血量等异常状态。（4）兼容性测试 — Chrome + Edge。

代码审计：项目后期进行两轮全面审计。第一轮使用 AI 辅助工具扫描全部代码，发现 6 个 CRITICAL 级 Bug、12 个 HIGH 级 Bug、10+ 个 MEDIUM/LOW 级问题。第二轮在多次合并后针对性检查跨战斗泄漏、序列化遗漏、URL 参数缺失等隐性问题。

  - 项目集成与发布规范

CI 流程（GitHub Actions）：每次 Push/PR 自动执行（1）JSON 格式检查（_check_json.py）（2）怪物数据检查（_check.py）（3）Maven 编译（mvn clean compile）。任一检查失败则阻止合并。

一键启动：run.bat（Windows）/ run.sh（Linux/macOS）自动执行 mvn spring-boot:run 并打开浏览器。

发布：develop 验证通过 → PR 至 main → Approve → 合入 → Release + Tag。

  - 团队沟通与协作机制

（1）即时通讯：日常实时讨论、进度同步。（2）每周例会：任务分配、里程碑回顾、难点讨论。（3）PR 评论：代码层面技术交流。（4）Issues：Bug 追踪和任务管理。

- 小组成员任务报告

以下是四位小组成员各自承担的任务分工、实施过程与成果。

  - 成员一任务分工及实施过程描述

成员：孙晨奥 | 角色：项目经理/架构师/前后端开发

任务分工：

（1）整体架构设计：设计项目分层结构（Controller-Service-Model-Repository），确定前后端分离方案与技术选型（Spring Boot + Vue 3 + Maven）。

（2）后端战斗系统开发：实现BattleService战斗引擎核心逻辑，包括战斗初始化、卡牌打出、回合控制等。

（3）JSON配置管理：确立JSON配置文件模板格式，制定数据规范，参与部分配置内容开发。

（4）前端美术优化：整体游戏页面的视觉风格设计与UI优化，提升用户体验。

（5）一键启动脚本：编写run.bat（Windows）和run.sh（Linux/macOS）双平台启动脚本。

（6）地图系统：实现程序化地图生成算法，支持7种节点类型的随机路线生成。

（7）代码审计：全项目两轮深度代码审计，累计修复30+个Bug，涵盖逻辑错误、并发异常、状态泄漏、序列化遗漏等各类问题。

（8）版本管理：GitHub Releases发布、Bug追踪、文档管理。

实施成果：完成整体架构设计、战斗系统核心引擎、双平台一键启动脚本、程序化地图生成算法，两轮审计修复30+个问题。

  - 成员二任务分工及实施过程描述

成员：马腾宇 | 角色：后端核心开发/数据配置管理

任务分工：

（1）JSON配置管理：编写和管理cards.json（138张卡牌）、enemies.json（23种敌人）、enemy_groups.json（25组敌方阵容）、relics.json（48件遗物）、events.json（20个事件）、statuses.json（14种状态效果），总计6个配置文件。

（2）战斗引擎开发：实现BattleService战斗引擎核心逻辑，包括卡牌执行、伤害计算、多段攻击等15+种特殊卡牌机制。

（3）状态效果系统：实现14种状态效果（力量/敏捷/易伤/虚弱/中毒/再生/仪式/无实体/激怒/人工制品等）的叠加与结算逻辑。

（4）事件系统：实现EventService，20个随机事件的三幕分层抽取与选项执行逻辑。

（5）商店系统：实现ShopService和/api/shop接口，支持商品展示和购买。

（6）存档系统：实现SaveService，支持JSON序列化存档的保存、加载与删除。

（7）自动化检查脚本：开发_check_json.py和_check.py，校验JSON格式与怪物数据。

（8）调试控制台：实现console.html，提供卡牌/遗物的图形化管理界面。

（9）README.md编写。

实施成果：完成6个JSON配置文件、BattleService战斗引擎、14种状态效果系统、EventService事件系统、ShopService商店系统、SaveService存档系统、2个自动化检查脚本、console.html调试控制台。

  - 成员三任务分工及实施过程描述

成员：贺瑞达 | 角色：前端核心开发/数据编写

任务分工：

（1）前端页面开发：负责全部12个前端页面的开发（cover.html/map.html/fight.html/reward.html/card_select.html/campfire.html/forge.html/shop.html/chest.html/question.html/start.html/relics.html）与API对接。

（2）公共工具库：实现card_ui.js（卡牌效果文字/悬浮小窗/稀有度颜色/卡牌类型标签）、save_helper.js（存档读写/API调用封装）、status_bar.js（全局状态栏/通用弹窗/BGM管理）。

（3）Vue 3战斗页面：基于Vue 3 Options API实现fight.html完整响应式战斗交互，包括手牌展示、卡牌打出、敌人选择、战斗日志、牌堆查看等功能。

（4）怪物数据配置：实现了大部分敌人的数据配置及怪物池（enemy_groups.json）的编排。

实施成果：完成12个功能页面、3个公共JS库、Vue 3战斗交互页面、大部分敌人数据与怪物池配置。

  - 成员四任务分工及实施过程描述

成员：周俊希 | 角色：系统集成/测试

任务分工：

（1）遗物系统框架：实现RelicEffectHandler遗物效果统一分发框架，覆盖回合开始/结束触发、伤害计算钩子、击杀/出牌触发等多种时机。

（2）Boss遗物机制：设计和实现10件Boss遗物（能量方块/符文立方体/混沌之核/无限之石/灵魂之炉/凤凰之羽/暗影斗篷/先知之眼等），实现Boss独立等概率三选一池。

（3）遗物抽取池：实现RelicPoolService权重抽取池（COMMON 80%/RARE 15%/LEGENDARY 5%），兜底保护机制（空池+安全上限）。

（4）前后端联调：配合前端完成全流程API对接，修复数据格式不一致和URL参数遗漏等问题。

（5）测试执行：制定测试计划，执行功能测试与边界条件测试，记录并追踪Bug修复。

实施成果：完成RelicEffectHandler遗物分发框架、10件Boss遗物、RelicPoolService权重抽取池、前后端联调测试。

- 实施过程问题记录与分析

5.1 问题记录总览

项目开发过程中共记录并修复了 15 个以上的主要问题，涵盖逻辑错误、并发异常、状态泄漏、序列化遗漏、前后端协作等多个类别。

5.2 典型问题详细分析

P-01 Boss 遗物池无限循环（严重）

问题描述：drawBossRelics() 批量抽取时，Boss 池已空且 relics.json 中 ring 不存在时，while 循环永远无法退出导致线程挂死。

解决方案：添加 safety=100 安全上限保护，ring 为 null 时直接返回已有结果。

P-02 金纸+虚无牌导致 CME（严重）

问题描述：endTurn() 中 for-each 遍历 hand 处理虚无牌时，金纸触发 drawCards → hand.add() 修改了正在遍历的列表，抛出 ConcurrentModificationException。

解决方案：改为遍历 new ArrayList<>(hand) 副本。

P-03 遗物效果跨战斗泄漏（严重）

问题描述：触媒（playerExtraPoisonTick）、精准（shivBuffDamage）等"本场战斗"效果在 newBattle() 中未重置，一场使用后后续所有战斗持续生效。

解决方案：在 newBattle() 中显式重置 9 个战斗级状态变量。

P-04 钢铁风暴索引越界与数量错误（严重）

问题描述：丢弃手牌时①使用 discardPile.size() 作为小刀数（统计整个弃牌堆而非本次丢弃数）②playedCardIndex 未调整导致 hand.remove() 越界。

解决方案：使用本地 discarded 计数器；在丢弃循环中添加 playedCardIndex-- 修正。

P-05 AOE 状态效果多效果丢失（严重）

问题描述：AOE 循环中使用了 card.getApplyStatusType()（始终取 effects[0]）而非当前迭代的 effect.getType()。

解决方案：改为 effect.getType()/getCount()。

P-06 RelicEffectHandler 硬转型（高）

问题描述：onPlayerTurnStart/End 中直接 (GameRelic) r 强转，无 instanceof 检查，非 GameRelic 遗物引发 ClassCastException。

解决方案：添加 instanceof GameRelic 守卫。

P-07 多段攻击力量重复计算（中）

问题描述：力量倍率模式下 STRENGTH 在多段循环中反复触发。

解决方案：临时移除 STRENGTH → 计算 → 恢复。

P-08 精英遗物降级缺陷（中）

问题描述：抽指定稀有度池空时直接给头环。

解决方案：实现 TIER_FALLBACK 降级链（LEGENDARY→RARE→COMMON）。

P-09 随机多段地精之角不触发（中）

问题描述：GoblinHorn 检查 target.isAlive() 而非 currentTarget.isAlive()。

解决方案：将 target 改为 currentTarget。

P-10 序列化字段多次遗漏（高）

问题描述：多处序列化点遗漏 copyToDiscard/strengthMultiplier/randomTarget 等字段。

解决方案：梳理 48 个字段逐一核对 7 个序列化点。

P-11 商店买卡字段遗漏（高）

问题描述：shop.html 手动列举字段 push 到 deck，遗漏 randomTarget 等 20+ 字段。

解决方案：改为展开运算符 {...card} 自动包含全部字段。

P-12 商店删牌致物品刷新（中）

问题描述：删牌后 location.reload() 导致从后端重新生成随机商品。

解决方案：改为仅更新删除区域 UI。

P-13 锻造同名卡牌升级错误（中）

问题描述：forge.html 使用 findIndex(name) 匹配，同名卡牌升级错误。

解决方案：改用 indexOf(card) 引用匹配。

P-14 act 参数丢失（中）

问题描述：reward.html 跳转 card_select.html 时遗漏 act 参数。

解决方案：补全参数传递。

P-15 URL 参数作用域错误（严重）

问题描述：fight.html 中 const actParam 声明在 if 块内，else 块访问导致 ReferenceError。

解决方案：将 const 声明提升到 if-else 之前。

5.3 问题统计与分析

按类型：逻辑错误（40%）、并发与状态泄漏（20%）、序列化（20%）、前后端协作（20%）。

按发现阶段：代码审计发现（47%）、功能测试（33%）、联调（20%）。

高严重性平均 2h 修复，中等 4h，低 1h。

5.4 改进建议

（1）完善自动化检查，增加业务规则校验。

（2）核心算法补充 JUnit 单元测试。

（3）引入 Swagger/OpenAPI 在线接口文档。

（4）引入 Checkstyle（Java）+ ESLint（JS）编码规范检查。

（5）所有公共方法加参数非空检查，所有迭代修改在副本上进行，所有 while 循环设安全上限。

- 任务总结

6.1 项目完成情况

经过为期四周的集中开发，本项目已完成全部既定目标，成功实现了一款基于 Spring Boot + Vue 3 的卡牌 Roguelike 游戏——杀戮尖塔克隆版。项目核心功能全部可用，能够提供完整的游戏体验。

核心功能亮点：

（1）完整的游戏循环：从角色选择→地图推进→战斗→奖励→成长→Boss 战→通关的完整闭环。

（2）丰富的卡牌机制：15+ 种特殊机制（X 耗费、多段攻击、力量倍率、AOE、中毒体系、武装升级等）。

（3）程序化地图生成：7 种节点类型，每次游戏路线不同。

（4）48 件遗物系统：7 种稀有度，独立 Boss 三选一池。

（5）完善存档系统：JSON 序列化存档的保存/加载/删除。

（6）调试控制台 + 自动化检查工具 + 一键启动脚本。

代码产出：后端 Java 类 30+ 个，前端页面 12 个，JS 库 3 个，JSON 配置 6 个（138 卡牌 + 23 敌人 + 48 遗物 + 20 事件），自动化脚本 2 个，一键启动脚本 2 个。

6.2 团队协作体会

本次项目采用 4 人小组协作模式，基于 GitHub 进行代码管理和任务追踪。协作中的有效做法：

（1）PR + Code Review：每次合并前经过评审，保障代码质量并促进技术交流。

（2）自动化配置检查：_check_json.py 在 CI 中自动拦截格式错误。

（3）一键启动脚本：降低环境配置成本。

（4）约定式提交信息：提交历史清晰可读。

沟通方式：即时通讯（日常）、每周例会（同步+分配）、PR 评论（技术交流）、Issues（任务管理）。

6.3 技术收获与不足

技术收获：后端方面掌握了 Spring Boot 分层架构、有状态 Service 设计模式、策略模式应用、Jackson JSON 序列化、状态机设计。前端方面掌握了 Vue 3 响应式数据绑定、前后端联调、公共库封装。工程化方面掌握了 GitHub Flow 分支模型、CI 配置、约定式提交、自动化脚本编写、AI 辅助代码审计方法论。

不足：（1）单元测试覆盖不足。（2）地图生成算法在极端情况下可优化。（3）移动端未适配。（4）游戏平衡性有待调整。

6.4 核心经验与展望

（1）充分的预先设计至关重要，数据模型和接口定义应在编码前基本确定。

（2）自动化工具是团队协作的基石，工具化投入产出比很高。

（3）小步提交 + 频繁同步是避免大规模 Git 冲突的有效策略。

（4）Code Review 不仅保障质量，还促进知识共享。

（5）AI 辅助审计可补充人力审查遗漏的模式化 Bug。

未来可扩展方向：完善游戏内容、增加新角色、优化用户体验、引入 AI 对战、部署到云平台。

6.5 结语

本次“杀戮尖塔克隆版”项目开发是一次完整的软件工程实践，涵盖了从需求分析、架构设计、编码实现到测试部署的全过程。项目成功实现了一个可玩的卡牌 Roguelike 游戏，所有核心功能模块均按计划完成。

通过这次实践，我们不仅巩固了 Spring Boot 和 Vue 3 的技术栈应用能力，更重要的是锻炼了团队协作、代码评审、版本管理和质量保障等软件工程核心技能。项目中遇到的问题和挑战，都成为了宝贵的学习经验。

感谢指导教师在项目过程中的指导和支持，也感谢团队成员的通力协作。这次实践经历将为我们未来的软件开发生涯奠定坚实的基础。本次项目开发是一次完整的软件工程实践，从需求分析到测试部署的全过程。项目成功实现了一个可玩的卡牌 Roguelike 游戏。通过这次实践，我们巩固了 Spring Boot 和 Vue 3 技术栈应用能力，锻炼了团队协作、代码评审、版本管理和质量保障等软件工程核心技能。

6.6  AI工具使用情况

工具名称： Claude（Anthropic 出品的大语言模型），通过 Claude Code 命令行界面使用。

使用方式： 项目全程采用"人类驱动 + AI 辅助"的协作模式。开发者通过自然语言向 AI 描述任务目标，AI 分析代码库、生成代码、审查代码质量，由开发者确认并提交。

具体应用场景：

（1）代码审查与 Bug 检测： AI 被用于对全项目进行系统性代码审计。通过多路并行的 Agent 扫描，分别对后端 Java 代码（BattleService/Controller/Model/Repository）、前端页面（HTML/JS）和 JSON 配置文件进行独立审查。每轮扫描覆盖特定维度（逻辑正确性、并发安全性、序列化完整性、URL 参数一致性、JSON 格式合法性），输出问题列表及严重等级。项目共进行了两轮深度审计，发现并修复了 30+ 个问题，包括 6 个 CRITICAL 级别 Bug（如 Boss 遗物池死循环、ConcurrentModificationException 崩溃、跨战斗状态泄漏等）。

（2）代码生成与修改： AI 参与了大量功能开发和 Bug 修复工作，包括：遗物系统（10 件 Boss 遗物的效果逻辑实现）、钢铁风暴/计算下注等卡牌机制的索引修复、金纸+虚无牌 CME 问题的诊断与修复、跨战斗状态泄漏的定位与修复、后端 JSON 序列化字段补全、前端 URL 参数一致性修复等。AI 能够根据问题描述直接定位代码位置并生成修复方案。

（3）项目文档生成： AI 根据开发过程中的提交记录、代码变更和对话历史，生成了完整的软件工程实践报告，覆盖项目概述、架构设计、团队分工、软件过程、问题记录与总结等全部章节，约 16000 字。

（4）代码理解与架构分析： 在面对合并冲突、跨分支代码同步等场景时，AI 被用于分析冲突双方的代码逻辑，判断合并方向，确保修复不被回退。

使用效果： AI 工具的引入显著提升了代码审查的覆盖率和效率。传统人工审查容易遗漏的模式化问题（如序列化字段缺失、URL 参数遗漏、跨战斗状态变量未重置等），通过 AI 的结构化扫描能够系统性地发现并修复。同时，AI 辅助文档生成大幅减少了项目报告编写的重复性工作。但所有 AI 生成的代码均经过开发者逐行审查和验证，确保代码质量和功能正确性

- 参考文献

7.1 技术书籍

[1] 范萍，丁振凡. Spring Boot应用设计案例教程[M]. 北京：清华大学出版社，2024.

[2] 董宁，江平. Vue.js前端开发框架应用[M]. 北京：人民邮电出版社，2024.

[3] 豆连军，王凤丽. Vue.js前端开发技术[M]. 2版. 北京：人民邮电出版社，2024.

[4] 张寺宁. Spring框架应用开发——基于Spring Boot(微课视频版)[M]. 北京：清华大学出版社，2024.

[5] 吴子俊. Git高手速成手册[M]. 北京：清华大学出版社，2025.

[6] Bernd Oggl. Git开发与管理指南：面向开发人员和DevOps的项目管理[M]. 罗倩倩，译. 北京：北京航空航天大学出版社，2025.

[7] 蓝琿，叶荣华. 软件工程——基于云端协作的实践(英文版)[M]. 北京：电子工业出版社，2025.

7.2 官方文档与网络资源

[8] Spring Boot Reference Documentation[EB/OL]. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/, 2026-06-10.

[9] Vue.js Guide[EB/OL]. https://vuejs.org/guide/introduction.html, 2026-06-10.

[10] Git Documentation[EB/OL]. https://git-scm.com/doc, 2026-06-10.

[11] GitHub Docs[EB/OL]. https://docs.github.com, 2026-06-10.

[12] Jackson JSON Processor Documentation[EB/OL]. https://github.com/FasterXML/jackson-docs, 2026-06-10.

7.3 开源项目参考

[13] Mega Crit Games. Slay the Spire[CP/OL]. https://store.steampowered.com/app/646570/Slay_the_Spire/, 2019-01-23.

说明：本项目为课程实践项目，仅供学习交流使用，游戏设计机制参考了《杀戮尖塔》(Slay the Spire) 的核心玩法，所有卡牌、敌人、遗物等游戏数据均为独立设计与配置，不涉及原作代码的复制或修改。

《软件工程实践（二）》成绩评定表

| 专业、班级 |  | 软件2302 | 小组名称 | fourswingeel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码仓库地址 |  | https://github.com/wutcst/kai-fa-fourswingeel |  |  |
| 成员一姓名 |  | 孙晨奥 | 学号 | 1023004676 |
| 成员二姓名 |  | 马腾宇 | 学号 | 1023004681 |
| 成员三姓名 |  | 贺瑞达 | 学号 | 1023004699 |
| 成员四姓名 |  | 周俊希 | 学号 | 1023004707 |
| 评价内容 |  |  | 满分 | 实得分 |
|  |  |  |  | 得分 |
| 实践任务 完成情况 | 软件架构设计 |  | 25 |  |
|  | 软件版本计划与项目管理 |  | 25 |  |
|  | 软件分支管理 |  | 25 |  |
|  | 代码规范与代码评审 |  | 15 |  |
|  | 持续集成与部署 |  | 10 |  |
| 实践任务评分 |  |  | 100 |  |
| 实践报告 总评情况 | 学习态度与考勤 |  | 10 |  |
|  | 报告格式的规范性 |  | 20 |  |
|  | 报告的逻辑结构与语言表达 |  | 25 |  |
|  | 实践内容的正确性与合理性 |  | 40 |  |
|  | 文献引用及标注 |  | 5 |  |
| 实践报告评分 |  |  | 100 |  |
| 最终评定成绩（以优、良、中、及格、不及格评定） |  |  |  |  |